***Отчет о выполнении инвестиционной программы***

***и плана производственного развития МУП «РМПТС» за 2024год***

Целью производственного развития МУП «РМПТС» является:

- техническое перевооружение и повышение надежности работы производственного оборудования;

- повышение эффективности производства;

- улучшение условий труда персонала;

- обеспечение качественного и надежного предоставления коммунальных услуг потребителям;

- повышение эффективности, устойчивости и сбалансированности функционирования системы теплоснабжения;

- внедрение энерго­­ и ресурсосберегающих технологий;

- улучшение экологической ситуации.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | |  | |  | |  | |  |
|  | | | | | | | | |
|  |  | |  | | |  | |  |
| № п/п | Наименование мероприятия | | Приказ ГУ РЭК Рязанской области № 8 -ип от 30.10.2023; Приказ ГУ РЭК Рязанской области №11-ип от 30.10.2023 | | | | | |
| План 2023, тыс. руб. (без НДС) | | План 2024, тыс. руб. (без НДС) | | Факт 2024, тыс. руб. (без НДС) | |
| 427 887,09 | | 263 731,84 | | 359 964,18 | |
| 1 | Строительство тепловых сетей 1-й тепломагистрали от НРТЭЦ до ПНС-1, строительства от т. А до т. В | |  | | 263 731,84 | | 874,54 | |
| 2 | Реконструкция центральных тепловых пунктов (ЦТП) на тепловых сетях | | 30 000,00 | |  | |  | |
| 3 | Реконструкция и модернизация (техническое перевооружение) источников тепловой энергии (котельных) | | 12 100,00 | |  | | 6 542,72 | |
| 4 | Строительство тепловых сетей в поселке Дягилево город Рязань в границах улиц Забайкальская и Белякова | | 334 811,67 | |  | | 346 222,47 | |
| 5 | Развитие производственных баз, обновление автотракторной техники | | 50 975,42 | |  | | 6 324,45 | |